Republika e Shqipërisë

Plani i Veprimit për Sigurinë Rrugore
2026-2028

Projekt

Tabela e përmbajtjes

Shkurtesat	3

Komponenti 1: Menaxhimi i Sigurisë Rrugore	5

Komponenti 2: Rrugë dhe Lëvizshmëri më të Sigurta, duke përfshirë shpejtësi të sigurta	7

Komponenti 3: Siguria e automjeteve	10

Komponenti 4: Përdorues më të Sigurt të Rrugës	12

Komponenti 5: Kujdesi pas aksidentit	14

## Shkurtesat

| AKSHI | Agjencia Kombëtare e Shoqërisë së Informacionit |
| --- | --- |
| ARRSH | Autoriteti Rrugor Shqiptar |
| ASCAP | Agjencia për Sigurimin e Cilësisë në Arsimin Parauniversitar |
| PSH | Policia e Shtetit |
| KM | Këshilli i Ministrave |
| SHUM | Shërbimi i Urgjencës Mjekësore |
| BE | Bashkimi Evropian |
| Euro NCAP | Programi Evropian për Vlerësimin e Sigurisë së Automjeteve të Reja |
| DPSHTRR | Drejtoria e Përgjithshme për Shërbimet e Transportit Rrugor |
| AMVV | Agjencia për Mbështetjen e Vetqeverisjes Vendore |
| BB | Banka Botërore |
| GPNI | Grupi Punes Ndërinstitucional |
| IT | Instituti i Transportit |
| PNVRR | Programi Ndërkombëtar i Vlerësimit të Rrugëve |
| SIT | Sisteme Inteligjente të Transportit |
| KM | Këshilli I Ministrave |
| Aktorët Kryesorë të Sigurisë Rrugore | MIE, MPB/PRr, MSHMS, MA, DPSHTRR, IT, ARRSH, etj. |
| TKP | Tregues Kryesor i Performancës |
| SHMSHL | Shkalla Maksimale e Përmbledhur e Dëmtimeve me një vlerësim prej 3 ose më shumë |
| MM | Ministria e Mbrojtjes |
| MF | Ministria e Financave |
| MSHMS | Ministria e Shëndetësisë dhe Mirëqënies Sociale |
| MPB | Ministria e Punëve të Brendshme |
| MIE | Ministria e Infrastrukturës dhe Energjisë |
| MSHPV | Ministri Shtetit për Pushtetin Vendor |
| MA | Ministria e Arsimit |
| SR | Siguria Rrugore |
| PVSSRr | Plani i Veprimit të Strategjisë së Sigurisë Rrugore |
| SSR | Strategjia e Sigurisë Rrugore |
| QSS | Qasja e Sistemit të Sigurtë |
| QKMT | Qendra e Kontrollit dhe Menaxhimit të Trafikut |
| PRr | Policia Rrugore |
| OKB | Kombet e Bashkuara |
| PDRr | Përdorues i Dobët I Rrugës |
| CADAS | Sistemi i përbashkët të të dhënave të aksidenteve |

## Komponenti 1: Menaxhimi i Sigurisë Rrugore

Rezultati specifik për komponenin 1:

U vendos një sistem mbrojtës efektiv për sigurinë rrugore, me një qeverisje të qartë të sigurisë rrugore dhe me komunikim, bashkëpunim dhe koordinim efektiv midis aktorëve kryesorë të sigurisë rrugore në zbatimin e ndërhyrjeve të dakorduara

|  |  |  |  |  | Vlerat e synuara të RM |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Financimi i parashikuar (Lek)* |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Numri i Masës dhe Detajet | Treguesi i rezultatit të masës | Treguesi (njësia) | Përgjegjës | Viti bazë (2025) | 2026 | 2027 | 2028 | Burimi i verifikimit, frekuenca dhe raportimi |  | Numri dhe detajet e aktivitetit | Përgjegjës | Mbështetës | Viti i fillimit dhe i mbarimit | Burimi I financimit | 2026 | 2027 | 2028 | Total | Treguesi i Produktit të Aktivitetit | Burimi i verifikimit, frekuenca dhe raportimi | Shënime |
| 1.1 Përmirësimi i kuadrit ligjor për menaxhimin e sigurisë rrugore | Akt nënligjor për grupin ndërinstitucional për monitorimin e zbatimit të Planit të Veprimit i miratuar | Numri i nënakteve të miratuar | KM | 0 | 1 |  |  | Raportimi i MIE-së |  | 1.1.1 Krijimi dhe funksionimi i Grupit Ndërinstitucional per monitorimin e zbatimit te PVSSRr. | Institucionet përfaqësuese të grupit ndërinstitucional | Agjenci të tjera zbatuese të papërfaqësura në përbërje të grupit dhe janë pjesëmarrëse në PVSSRr. | 2026-2028 |  |  |  |  |  | Urdhër për krijimin e grupit ndërinstitucional të monitorimit të zbatimit të PVSSRr | Raportimi i MIE-së | * Kostot e paraqitura në planin e veprimit janë kosto indikative, vlera e të cilave ndryshon në mënyrë dinamike me progresin e zbatimit të planit dhe paraqitet si vlerë hendeku financiar |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1.1.2 Promovimi i SSRr dhe PVSSRr | Ministritë përfshirëse të PV | Agjencitë e varësisë të përfshira në PV | 2026- 2028 | Buxheti i institucionit |  |  |  |  | Komunikime mediatike per PV, aktivitete të ndërlidhura, komunikime në rrjete sociale etj. | Raportimi i DPSHTRR-së |  |
| 1.2 Përmirësimi i kapaciteteve institucionale për sigurinë rrugore (trajnime dhe pajisje pune) | Trajnime të personelit | Po/Jo/ Pjesërisht | Ministritë përfshirëse të PV | Jo | - | Pjesërisht | Po | Raportimi i Ministrisë përkatëse |  | 1.2.1 Kryerja e trajnimeve të personelit që mbulojnë funksione të lidhura me sigurinë rrugore | Ministritë përfshirëse të PV | Agjencitë e varësisë të përfshira në PV | 2026-2028 | Buxheti i institucionit/Institucione donatore |  |  |  |  | Numri i trajnimeve të kryera për institucion | Raportim i çdo institucioni |  |
|  | - Pajisje të reja pune | Po/Jo/ Pjesërisht | Ministritë përfshirëse të PV | Jo | - | Pjesërisht | Po | Raportimi i Ministrisë përkatëse |  | 1.2.2 Sigurimi i pajisjeve bazë të nevojshme për punën e personelit të institucioneve përkatëse | Ministritë përfshirëse të PV | Agjencitë e varësisë të përfshira në PV | 2027-2028 | Buxheti i institucionit |  |  |  |  | Pajisje të reja dhe në përdorim | Raportim i çdo institucioni |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1.2.3 Përmirësimi i punës kërkimore lidhur me SRr (kuptim më i thellë i rreziqeve të sigurisë rrugore) dhe transferimi i njohurive te aktorët kyç të SRr | MA (Universititet) | IT,DPSH,OJQ | 2026-2028 | - Buxheti i MA/Universiteteve/Institucione donatore | 3 000 000 | 4 000 000 | 5 000 000 | 12 000 000 | Numri i kërkimeve për SRr të kryera | Raportimi i MA |  |
| 1.3 Përmirësimi i komunikimit, koordinimit dhe bashkëpunimit të aktorëve kyç të sigurisë rrugore | - Grupi Ndër-Institucional i Punës operacional dhe aktiv | Po/Jo/ Pjesërisht | MIE | Jo | Pjesërisht. | Po | - | Raportimi i MIE-se |  | 1.3.1 Funksionimi i GPNI (Monitorimi i zbatimit të PV) | Institucionet përfaqësuese të grupit ndërinstitucional | Agjenci të tjera zbatuese të papërfaqësura në përbërje të grupit dhe janë pjesëmarrëse në PVSSRr. | 2026- 2028 | - Buxheti i MIE-së |  |  |  |  | Grupi i Punës operacional, mbledhje periodike 2 herë në vit | Raportimi i MIE-së |  |
|  | Krijimi i grupeve të ekspertëve lokalë në 12 prefekturat | Numri i grupeve | Prefektura | Jo | 4 | 8 | 12 | Raportimi i prefekturës |  | 1.3.2 Funksionimi i grupeve lokale të SRr për propozime masash përmirësuese me kosto të mesme/të ulëta | Prefekturat | MSHPV/AMVV | 2026-2028 | - Buxheti i Bashkive/Institucione donatore | 12 000 000 | 12 000 000 | 12 000 000 | 36 000 000 | Mbledhje periodike te 12 grupeve lokale të punës | Raportimi i prefekturës |  |
| 1.4 Përmirësimi i financimit dhe shpërndarjes së burimeve për sigurinë rrugore | Shpërndarje e burimeve të financimit për sigurinë rrugore | Po/Jo/ Pjesërisht | MF | Jo | Pjesërisht. | Po | - | Raportimi i MF |  | 1.4.1 Analizimi dhe implementimi i shpërndarjes së burimeve për SRr | MF | MIE MPB, MSHMS, MA,MSHPV | 2026-2028 | - Buxheti i Shtetit |  |  |  |  | Financime të miratuara sipas programeve buxhetore | Raportimi i MF |  |
|  | Krijimi i burimeve të reja të financimit | Po/Jo/ Pjesërisht | MF | Jo |  | Pjesërisht. | - Po | Raportimi i MF |  | 1.4.2 Mbështetje financiare për aktivitetet e PV | MF | MIE MPB, MSHMS, MA,MSHPV | 2026-2028 | - Buxheti i Shtetit |  |  |  |  | Shpërndarja e re e burimeve për SR e propozuar dhe e zbatuar | Raportimi i MF |  |
| 1.5 Përmirësimi i sistemeve mbështetëse të sigurisë rrugore | - Sistemi i të dhënave të aksidenteve i përmirësuar | Po/Jo/ Pjesërisht | MB | Jo | Pjesërisht. | Po | Po | Raportimi i MPB |  | 1.5.1 Përmirësimi i sistemit të të dhënave për aksidente (përditësimi i bazës së të dhënave dhe trajnimi i stafit të PRr për mbledhjen e të dhënave në përputhje me CADA-s dhe përdorimi i bazës së të dhënave) | MPB/PRr | MIE (IT, DPSHTRR, ARSH), AKSHI | 2026-2028 | - Buxheti i MPB-së/ Institucione donatore |  |  |  | 195 600 000 | Baza e të dhënave për aksidentet e përmirësuar, stafi i trajnuar për përdorimin e bazës së të dhënave dhe raporte të krijuara | Raportimi i MPB |  |
|  | Përgatitja e metodologjisë së TKP | Po/Jo/ Pjesërisht | IT | Jo | Pjesërisht. | Pjesërisht. | Po | Raportimi i IT-së |  | 1.5.2 Përgatitja e metodologjisë për mbledhjen e TKP-ve, trajnimi i stafit të ARRSH/DPSHTRR/ PRr/SHUM dhe IT-së | IT | MPB/PRr, MSHMS, DPSHTRR, ARRSH | 2026-2028 | - Buxheti i IT-së/Institucione donatore | 1 500 000 | 1 500 000 | 1 500 000 | 4 500 000 | Metodologjia për mbledhjen e TKP-ve e përgatitur, stafi i trajnuar | Raportimi i IT-së |  |
|  | Baza e të dhënave të integruara për SR-në e krijuar | Po/Jo/ Pjesërisht | IT | Jo | - | Pjesërisht. | Po | Raportimi i MIE-së dhe IT-së |  | 1.5.3 Krijimi i një baze të dhënash të integruar për SRr që do të mundësojë monitorim efektiv (krijimi i bazës së të dhënave dhe trajnimi i stafit nga palët kyçe të interesuara për SRr) | IT | MPB/PR, ARSH, AKSHI, DPSHTRr, MSHMS | 2027-2028 | - Buxheti i IT/Institucione donatore | - | 5 000 000 | 5 000 000 | 10 000 000 | Baza e të dhënave te integruara e krijuar | Raportimi i MIE-së dhe IT-së |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 16 500 000 | 22 500 000 | 23 500 000 | 62 500 000 |  |  |  |

## Komponenti 2: Rrugë dhe Lëvizshmëri më të Sigurta, duke përfshirë shpejtësi të sigurta

Rezultati specifik për komponentin 2: 
Të mundësohen dhe të sigurohen rrugë të sigurta, në mënyrë që shumica e udhëtimeve të bëhen në rrugë të projektuara mirë, të ndërtuara dhe të mirëmbajtura rregullisht, me rrezik më të ulët aksidentesh.

|  |  |  |  |  | Vlerat e synuara të RM |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Financimi i parashikuar (Lek) |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Numri i Masës dhe Detajet | Treguesi i rezultatit të masës (RM) | Treguesi (njësia) | Përgjegjës | Viti bazë (2025) | 2026 | 2027 | 2028 | Burimi i verifikimit, frekuenca dhe raportimi |  | Numri dhe detajet e aktivitetit | Përgjegjës | Mbështetës | Viti i fillimit dhe i mbarimit | Burimi i financimit | 2026 | 2027 | 2028 | Total | Treguesi i Prodhimit të Aktivitetit (PA) | Burimi i verifikimit, frekuenca dhe raportimi | Shënime |
| 2.1 Përmirësimi i planifikimit, projektimit, ndërtimit dhe mirëmbajtjes së rrugëve | Përmiresimi I legjislacionit me qëllim përputhjen e plotë me direktivën 2019/1936 (BE) për menaxhimin e sigurisë së infrastrukturës rrugore | Po/Jo/ Pjesërisht | MIE | Jo |  | Pjesërisht. | - Po | Raportimi i MIE-së |  | 2.1.1 Përgatitja e akteve ligjore që përputhin plotësisht direktivën e BE-së 2019/1936 | MIE | ARRSH, IT, MPB/PRr, Universiteti Politeknik I Tiranës | 2027-2028 | - Buxheti i Ministrisë |  |  |  |  | Akt nënligjor i miratuar | Raportimi i MIE-së |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2.1.2 Prezantimi dhe përdorimi i procedurës së Vlerësimit të Impaktit të Sigurisë Rrugore (VISR) në praktikë për rrugët kombëtare në 2 projekte (studime fizibiliteti). Ndjekja e masave të propozuara dhe vlerësimi i tyre | ARRSH | IT, Auditues të certifikuar / Projektues | 2027-2028 | - Buxheti i ARSH -së/Institucione donatore | - | 5 000 000 | 5 000 000 | 10 000 000 | Përgatitja e 2 raporteve të Vlerësimit të Sigurisë së Infrastruktura Rrugore (VSIR) | Raportimi i ARRSH-së |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2.1.3 Zbatimi i procedurës së Auditimit të Sigurisë Rrugore (ASRr) si një procedurë e rregullt për rrugët kombëtare për 6 skema projektimi. Ndjekja e masave të implementuara dhe vlerësimi i tyre. | ARRSH | IT Auditues të certifikuar/ Projektues | 2026-2028 | - Buxheti i ARSH -së/Institucione donatore | 1 500 000 | 1 500 000 | 1 500 000 | 4 500 000 | Përgatitja e 6 raporteve të Auditeve të Sigurisë Rrugore (ASR) | Raportimi i ARSH-së |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2.1.4 Zbatimi i procedurës së Inspektimit të Sigurisë Rrugore (ISR) si një procedurë e rregullt për rrugët kombëtare për 9 seksione. Ndjekja e masave të zbatuara dhe vlerësimi i tyre | ARRSH | IT, Auditues të certifikuar / Kontraktorë | 2026-2028 | - Buxheti i ARSH -së/Institucione donatore | 2 000 000 | 2 000 000 | 2 000 000 | 6 000 000 | Përgatitja e 9 raporteve të Inspektimeve të Sigurisë Rrugore (ISR) | Raportimi i ARSH-së, |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2.1.5 Zbatimi i Menaxhimit të Pikave të Errëta (ZMPE) si një procedurë e rregullt për rrugët kombëtare në 15 lokacione. Ndjekja e masave të zbatuara dhe vlerësimi i tyre. | ARRSH | IT, Kontraktorë | 2026-2028 | - Buxheti i ARSH -së/Institucione donatore | 2 500 000 | 2 500 000 | 2 500 000 | 7 500 000 | Përgatitja e 15 projekteve të Menaxhimit të Pika të Errëta (MPE) dhe implementimi i propozimeve | Raportimi i ARSH-së |  |
|  | Përdorimi i indikatorit/indikatorëve te sigurisë infrastrukturës rrugore. | Po/Jo/ Pjesërisht | MIE | Jo | Pjesërisht | Po |  | Raportimi i MIE-së |  | 2.1.6 Monitorimi performancës së sigurisë rrugore (të paktën një TKP) | ARRSH | IT | 2026-2027 | - Buxheti i ARSH -së/Institucione donatore | 1 000 000 | 1 000 000 | - | 2 000 000 | Indikator/ë i miratuar dhe i matshëm | Raportimi i ARRSH-së |  |
|  | -Zbatimi i masave të SIT (Sisteme Inteligjente të Transportit). | Po/Jo/ Pjesërisht | MIE | Jo | Pjesërisht | Pjesërisht | Pjesërisht | Raportimi i MIE-së |  | 2.1.7 Vendosja e elementeve të Sistemeve të Transportit të Integrauara (STI) sipas projektit të Qendrës Kombëtare të Trafikut | Qendra Kombëtare e Monitorimit të Trafikut | ARRSH | 2026-2028 | - Buxheti i ARRSH |  |  |  |  | Masat e SIT në zbatim (Sistemet Inteligjente të Transportit). | Raportimi i ARRSH-së |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2.1.8 Caktimi dhe rregullimi i vendeve për kontrollin e mjeteve të rënda dhe të-peshave (kontrolli i shpejtësisë dhe peshës) në rrjetin rrugor kombëtar (p.sh., në rreth 4 vende). | ARRSH | MPB/PRr, Task Forca | 2026-2028 | - Buxheti i ARSH -së | 7 500 000 | 7 500 000 | 5 000 000 | 20 000 000 | 4 vende të sigurta për kontrollin e mjeteve të rënda (kontrolli i peshës dhe shpejtësisë) të ndërtuara. | Raportimi i ARSH-së |  |
| 2.2 Përmirësimi i sigurisë në rrugët kombëtare në vendet me rrezik të shtuar për PDRr |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2.2.1 Bazuar në hartëzimin e rrezikut (analizën), identifikimi i 20 vendeve me rrezik të lartë për PDRr përgjatë rrjetit rrugor kombëtar të shpërndara sipas drejtorive rajonale të ARRSH-së | IT | ARRSH | 2027-2028 | Buxheti i IT |  |  |  |  | 20 vende me rrezik të lartë për PDRr të identifikuara | Raportimi i IT-së |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2.2.2 Përgatitja e projekteve për përmirësimin e 20 vendeve me rrezik të shtuar për PDRr | ARRSH | IT, PRr, Projektues | 2026-2027 | - Buxheti i ARSH -së | - | 2 000 000 | 2 000 000 | 4 000 000 | Projekt i përgatitur për përmirësimet e SRr në 20 vende me rrezik të lartë për PDR-të në rrugët kombëtare | Raportimi i ARSH-së |  |
|  | - 20 vende të rrezikshme të PRR-së në rrugët kombëtare të përmirësuara | Numri i vendeve | MIE | 0 | 10 | 20 | 20 | Raportimi i MIE-së |  | 2.2.3 Zbatimi i masave të propozuara në 20 vende me rrezik të lartë për PDRr në rrugët kombëtare | ARRSH | Kontraktorë zbatues të punimeve | 2027-2028 | - Buxheti i ARSH -së/Institucione donatore |  |  |  |  | Zbatimi I projekteve në 20 vende me rrezik të lartë për PDRr në rrugët kombëtare | Raportimi i ARSH-së |  |
| 2.3 Shpejtësi të sigurta si një bazë e QSS | - Rishikimi i kufizimeve të shpejtësisë të shënuara në rrugët kombëtare. | Po/Jo/ Pjesërisht | MIE | Jo | Pjesërisht | Pjesërisht | Pjesërisht | Raportimi i MIE-së |  | 2.3.1 Rishikimi i kufijve të shpejtësisë në rrjetin rrugor kombëtar dhe ndryshimi/përshtatja në përputhje me QSS aty ku është e nevojshme. | ARRSH | IT, MB/PRr, | 2026-2028 | - Buxheti i ARSH-së | 3 000 000 | 4 000 000 | 4 000 000 | 11 000 000 | Kufizimet e shpejtësisë të përshtatura sipas QSS | Raportimi i ARSH-së |  |
|  | - Rishikimi i kufizimeve të shpejtësisë të shënuara në rrugët lokale dhe urbane | Po/Jo/ Pjesërisht | Bashkitë | Jo | Pjesërisht | Pjesërisht | Pjesërisht | Raportimi i MSHPV |  | 2.3.2 Rishikimi i kufijve të shpejtësisë në rrugët lokale dhe ndryshimi/përshtatja në përputhje me QSS aty ku është e nevojshme | Bashkitë | IT, MB/PRr | 2026-2028 | - Bashkitë/Institucione donatore | 4 000 000 | 5 000 000 | 6 000 000 | 15 000 000 | Kufizimet e shpejtësisë të përshtatura sipas QSS në rrugët locale dhe urbane | Raportimi i MSHPV |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2.3.3 Vendosja e kamerave të shpejtësisë dhe sinjalistikë tjetër inteligjente që ulin në mënyrë efektive shpejtësinë e automjeteve në 12 lokacione dhe integrimi i tyre me QKMT | Bashkitë QKMT | MSHPV/AMVV PRr | 2026-2028 | - ARSH, - Bashkitë/Institucione donatore | 6 000 000 | 6 000 000 | 8 000 000 | 20 000 000 | Kamerat e shpejtësisë dhe sinjalistikë rrugore të instaluara në 12 lokacione | Raportimi i ARRSH-së dhe Bashkive |  |
|  | IKP në përdorim | Po/Jo/ Pjesërisht | MIE | Jo | Pjesërisht. | Po | Po | Raportimi i MIE-së |  | 2.3.4 Regjistrimi dhe ndjekja e IKP-ve që lidhen me shpejtësinë mesatare | IT | ARRSH, Bashkitë | 2026-2028 | - Buxheti i IT-së | 2 000 000 | 2 000 000 | 2 000 000 | 6 000 000 | IKP-të e regjistruara dhe të monitoruara | Raportimi i IT-së |  |
| 2.4 Forcimi i kapacitetit institucional të administratës rrugore | Krijimi i njësisë së sigurisë rrugore në ARRSH | Po/Jo/ Pjesërisht | MIE | Jo | Po |  |  | Raportimi i MIE-së |  | 2.4.1 Krijimi njësisë SRr në ARSH me personelin përkatës | ARSH | MIE | 2026 | - Buxheti i ARSH-së |  |  |  |  | Njësia e SR-së e krijuar | Raportimi i ARSH-së |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 29 500 000 | 38 500 000 | 38 000 000 | 106 000 000 |  |  |  |

## Komponenti 3: Siguria e automjeteve

Rezultati specifik për komponentin  3: 
Përmirësimi i standardeve të sigurisë së automjeteve për të arritur një siguri më të lartë në trafik dhe për të forcuar ndërveprimin midis faktorëve kryesorë, automjetit, rrugës dhe njeriut,  me qëllimin përfundimtar për të rritur performancën e sigurisë së automjeteve.

|  |  |  |  |  | Target values of RM |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Financimi i parashikuar (Lek) |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Numri i Masës dhe Detajet | Treguesi i rezultatit të masës (RM) | Treguesi (njësia) | Përgjegjës | Viti bazë (2025) | 2026 | 2027 | 2028 | Burimi i verifikimit, frekuenca dhe raportimi |  | Numri dhe detajet e aktivitetit | Përgjegjës | Mbështetës | Viti i fillimit dhe i mbarimit | Burimi i financimit | 2026 | 2027 | 2028 | Total | Treguesi i Prodhimit të Aktivitetit (PA) | Burimi i verifikimit, frekuenca dhe raportimi | Shënime |
| 3.1 Përmirësimi i procedurave të regjistrimit automjeteve |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3.1.1 Përditësim i aktit të lejes së qarkullimit për përputhshmëri me direktivën Evropiane 1999/37/EC | MIE | DPSHTRR | 2026 -2027 | Buxheti i MIE-së |  |  |  |  | Analiza e mangësive e përfunduar | Raportimi i MIE-së |  |
|  | Aktet në lidhje me regjistrimin e automjeteve u përmirësuan | Po/Jo/ Pjesërisht | KM/ MIE | Jo | Pjesërisht | Po | Po | Raportimi i MIE-së |  | 3.1.2 Miratimi i Urdhrit për lejen e qarkullimit të mjeteve rrugore sipas direktives Evropiane 1999/37/EC | MIE | DPSHTRR | 2026- 2027 | Buxheti i MIE-së |  |  |  |  | Miratimi i Urdhrit te Ministrit për përditësimin e lejes së qarkullimit | Raportimi i MIE-së |  |
|  | -TKP në përdorim | Po/Jo/ Pjesërisht | MIE | Jo | Pjesërisht | Po | Po | Raportimi i IT-së |  | 3.1.3 Monitorimi i moshës mesatare të automjeteve si TKP | IT | DPSHTRR | 2026-2028 | Buxheti i IT-së |  |  |  |  | TKP e përditësuar | Raportimi i IT-së |  |
| 3.2 Përmirësimi dhe kontrolli i gjendjes teknike të automjeteve |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3.2.1 Rishikimi i legjislacionit aktual mbi inspektimet teknike periodike (ITP) | MIE | DPSHTRR | 2026- 2027 | Buxheti i MIE-së |  |  |  |  | Analiza e boshllëqeve | Raportimi i MIE-së |  |
|  | Udhëzimi në lidhje me kontrollin teknik periodik u përmirësua | Po/Jo/ Pjesërisht | MIE | Jo | Po | Po | Po | Raportimi i MIE |  | 3.2.2 Përditësimi i Udhëzimit të kontrollit teknik të mjeteve rrugore për përputhshmëri me direktivën Evropiane 2021/1717 | MIE | DPSHTRR | 2026- 2028 | Buxheti i MIE-së |  |  |  |  | Udhëzim I Ministrit për përditësimin e Udhëzimit Nr. 6 ,dt. 12.11.2021 i miratuar | Raportimi i MIE-së |  |
|  | Personel i trajnuar | Po/Jo/ Pjesërisht | MIE | Jo | Jo | Pjesërisht | Po | Raportimi i DPSHTRR |  | 3.2.3 Zhvillim trajnimesh për inspektorët e kontrollit teknik të mjeteve | DPSHTRR | Task Forca | 2027-2028 | Buxheti i DPSHTRr |  | 1 000 000 | 1 000 000 | 2 000 000 | Personel I trajnuar | Raportimi i DPSHTRR |  |
|  | - Përqindja e automjeteve me rezultat negativ të kontrollit teknik e monitoruar | Po/Jo/ Pjesërisht | MIE | Jo | Pjesërisht | Po | Po | Raportimi i DPSHTRR |  | 3.2.4 Monitorimi i përqindjes së automjeteve me rezultat negativ të kontrollit teknik | DPSHTRR | Task Forca | 2026- 2028 | Buxheti i DPSHTRR-së |  |  |  |  | Të dhëna monitorimi të përllogaritura | Raportimi i DPSHTRR |  |
| 3.3 Inspektime teknike në anë të rrugës | Zbatimi i legjislacionit të inspektimeve në ane të rrugës | Po/Jo/ Pjesërisht | MIE/MPB | Jo | Pjesërisht | Po | Po | Raportimi i Task Forcës |  | 3.3.1 Kryerja e inspektimeve me grupe të përbashkëta polici rrugore/Task Forcë | Task Forcë/PRr | DPSHTRR | 2026-2027 | Buxheti i Task Forcës |  |  |  |  | Inspektime të përbashkëta PRr/Task Forcë të realizuara | Raportimi Task Forcës |  |
|  | -Personel i trajnuar (policia rrugore/ /inspektorë të Task Forcës) | Po/Jo/ Pjesërisht | Task Forca | Jo | Pjesërisht | Pjesërisht | Po | Raportimi i Task Forcës |  | 3.3.2 Trajnime për rritje kapacitetesh personeli për kryerje inspektimesh në anë të rrugës | Task Forca | DPSHTRR/ PRr, | 2026-2028 | Buxheti i Task Forcës |  |  |  |  | Trajnime periodike të realizuara | Raportimi i Task Forcës |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3.3.3 Monitorimi i përqindjes së automjeteve me rezultate negative të inspektimit të gjendjes rrugore | Task Forca | PRr | 2026-2028 | Buxheti i Task Forcës |  |  |  |  | Raporti monitorimit | Raportimi i Task Forcës |  |
| 3.4 Përafrimi i acquis BE-së për miratimin e tipit të mjeteve të reja rrugore |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3.4.1 Identifikimi i acquis dhe analiza e mangësive | MIE | DPSHTRR | 2026-2027 | Buxheti i MIE-së |  |  |  |  | Analiza e mangësive | Raportimi i MIE-së |  |
|  | - Ndryshimet legjislative që kanë të bëjnë me miratimin e tipit të automjetit u realizuan | Po/Jo/ Pjesërisht | MIE | Jo | Pjesërisht | Po | Po | Raportimi i MIE-së |  | 3.4.2 Përditësimi I legjislacionit të miratimit të tipit të mjeteve rrugore (homologimi) | MIE | DPSHTRR | 2026-2027 | Buxheti i MIE |  |  |  |  | Aktet ligjore u miratuan | Raportimi i MIE-së |  |
|  | Personel i trajnuar | Po/Jo/ Pjesërisht | MIE | Jo | Jo | Pjesërisht | Po | Raportimi i DPSHTRR/ ISHMT |  | 3.4.3 Trajnime për rritje kapacitetesh të institucioneve zbatuese | DPSHTRr/ISHMT | Drejtoria e Përgjithshme e Doganave | 2027-2028 | Buxheti i DPSHTRR-së/ISHMT |  | 1 500 000 | 1 500 000 | 3 000 000 | Trajnime të realizuara | Raportimi i DPSHTRR/ ISHMT |  |
| 3.5 Kushtet për pjesëmarrjen e sigurt të mjeteve transportit personal në trafikun rrugor | Kërkesat teknike për mjetet e transportit personal (lëvizshmërisë) të përgatitura | Po/Jo/ Pjesërisht | MIE | Jo | Pjesërisht | Pjesërisht | Po | Raportimi i MIE-së |  | 3.5.1 Rishikimi i rregullave për transportin personal ( patinat elektrike) | MIE | DPSHTRR/PRr | 2026-2028 | Buxheti MIE |  |  |  |  | Akt ligjor me rregulla të posaçme të lëvizshmërisë personale | Raportimi i MIE-së |  |
|  | Promovohen kërkesat për pajisjet e transportit personal (lëvizshmërisë) | Po/Jo/ Pjesërisht | MIE/MPB | Jo | Pjesërisht | Pjesërisht | Po | Raportimi i DPSHTRR |  | 3.5.2 Promovimi i kërkesave për pajisjet e transportit personal (lëvizshmërisë) | DPSHTRR | PRr | 2026-2028 | Buxheti DPSHTRr-se | 1 500 000 | 1 500 000 | 1 500 000 | 4 500 000 | Komunikime mediatike për rregullat e reja janë kryer | Raportimi i DPSHTRR/PRr |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 500 000 | 4 000 000 | 4 000 000 | 9 500 000 |  |  |  |

## Komponenti 4: Përdorues më të Sigurt të Rrugës

Rezultati specifik për komponentin 4: 
Të rrisë njohuritë, qëndrimet dhe sjelljet e përdoruesve të rrugës në një nivel të krahasueshëm me mesataren e vendeve anëtare të BE-së, nëpërmjet monitorimit të vazhdueshëm të Treguesve Kryesorë të Performancës (TKP) të sjelljes dhe qëndrimeve të përdoruesve të rrugës ndaj rreziqeve kryesore të sigurisë rrugore.

|  |  |  |  |  | Vlerat e synuara të RM |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Financimi i parashikuar (Lek) |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Numri i Masës dhe Detajet | Treguesi i rezultatit të masës (RM) | Treguesi (njësia) | Përgjegjës | Viti bazë (2025) | 2026 | 2027 | 2028 | Burimi i verifikimit, frekuenca dhe raportimi |  | Numri dhe detajet e aktivitetit | Përgjegjës | Mbështetës | Viti i fillimit dhe i mbarimit | Burimi i financimit | 2026 | 2027 | 2028 | Total | Treguesi i Prodhimit të Aktivitetit (PA) | Burimi i verifikimit, frekuenca dhe raportimi | Shënime |
| 4.1 Përmirësime në sistemin e edukimit për sigurinë rrugore | Integrimi sistematik i një kurrikule të rishikuar/përmirësuar të sigurisë rrugore në shkolla | Po/Jo/ Pjesërisht | MAS | Jo | Pjesërisht | Po | Po | Raportimi i MAS-it |  | 4.1.1 Rishikimi dhe përmirësimi i kurrikulës së sigurisë rrugore në kopshte, shkolla fillore dhe të mesme | MA | DPSHTRR, ASCAP, OJQ | 2026-2027 | - Buxheti i MAS | 4 000 000 | 4 000 000 | - | 8 000 000 | Kurrikula, librat për fëmijë dhe materialet për mësuesit të përmirësuara. | Raportimi i MA-it |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4.1.2 Themelimi i një Akademie Kombëtare të Drejtimit, e pajisur me poligone të specializuara trajnimi dhe programe edukative, përfshirë kurse të përshtatura për drejtuesit me shkelje | DPSHTRR | Autoshkollat | 2027-2028 | - Buxheti i DPSHTRR-së |  |  |  |  | Akademia është themeluar dhe programet edukative janë implementuar. | Raportimi i DPSHTRR | ) |
| 4.2 Përmirësimi dhe intensifikimi i fushatave parandaluese të ndërgjegjësimit |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4.2.1 Zhvillimi i manualeve për komunikimin, raportimin dhe reklamimin e sigurisë rrugore në media. | DPSHTRR | MPB/PRr | 2026 | - Buxheti i DPSHTRR-së /MIE / | 1 000 000 | - | - | 1 000 000 | Manualet janë përgatitur. | Raportimi i DPSHTRR |  |
|  | - Janë zhvilluar fushata ndërgjegjësimi për promovimin e sjelljeve të përgjegjshme dhe të sigurta në trafik | Po/Jo/ Pjesërisht | MIE | Jo | Pjesërisht | Po | Po | Raportimi i DPSHTRR |  | 4.2.2 Zbatimi i fushatave publike të ndërgjegjësimit dhe edukimit që adresojnë faktorët kryesorë që kontribuojnë në aksidentet rrugore me fatalitete dhe dëmtime, siç janë: shpejtësia e lartë, drejtimi në gjendje të dehur, lodhja, mos-përdorimi i pajisjeve të sigurisë dhe përdorimi i telefonave celularë gjatë drejtimit ose kalimit të rrugës, me vëmendje të veçantë ndaj përdoruesve të rrugës me vulnerabilitet (PRR). | DPSHTRR / MB/PRr | MIE, MA | 2026-2028 | - Buxheti i DPSHTRR-së | 8 000 000 | 8 000 000 | 8 000 000 | 24 000 000 | Fushatat e ndërgjegjësimit janë zhvilluar | Raportimi i DPSHTRR |  |
| 4.3 Përmirësimi i sistemit të zbatimit të ligjit. | Arritja e nivelit optimal të personelit të policisë rrugore. | Po/Jo/Pjesërisht | MPB | Jo | Pjesërisht | Po | Po | Raportimi i MPB/PRr |  | 4.3.1 Kryerja e një analize mbi kapacitetin e Policisë Rrugore lidhur me numrin e efektivëve dhe shpërndarjen e tyre në zonat me rrezik të lartë në të gjitha rajonet dhe, nëse është e nevojshme, rritja e numrit të punonjësve të Policisë Rrugore si dhe përshtatja e detyrave të tyre | MPB/PRr | Akademia Policisë | 2026 | - Buxheti i MB/PRr |  |  |  |  | Numri i personelit të nevojshëm për detyrat e përshkruara në Strategjinë e Sigurisë Rrugore caktuar | Raportimi i MPB/PR |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4.3.2 Përmirësimi i pajisjeve teknike të përdorura nga efektivët e policisë | MPB/PRr |  | 2026-2028 | - Buxheti i MPB/Institucione donatore | 10 000 000 | 20 000 000 | 20 000 000 | 50 000 000 | Pajisjet e PRr të përmirësuara | Raportimi i MB/TR-së |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4.3.3 Trajnimi i efektivëve të policisë rrugore për zbatim efikas të ligjit, të bazuar në inteligjencë dhe të dhëna analitike | MPB/PR |  | 2026-2028 | - Buxheti i MB/PRr | 1 500 000 | 1 500 000 | 1 500 000 | 4 500 000 | Numri i efektivëve të PRr të trajnuar. | Raportimi i MB/PRr |  |
|  | Përmirësim i zbatimit të ligjit për shkeljet kritike të sigurisë rrugore. | Po/Jo/ Pjesërisht | MPB | Jo | Pjesërisht | Po | Po | Raportimi i MPB/PRr |  | 4.3.4 Fuqizimi i zbatimit të ligjit ndaj shkeljeve kritike dhe me rrezik të lartë në trafik, të cilat ndikojnë drejtpërdrejt në sigurinë rrugore, si: tejkalimi i shpejtësisë, drejtimi i shpërqendruar, mosvendosja e rripave të sigurimit dhe pajisjeve të tjera mbrojtëse, drejtimi nën ndikimin e alkoolit apo substancave të tjera, si dhe sjelljet e pakujdesshme në rrugë. | MPB/PRr |  | 2026-2028 | - Buxheti i MB/PRr |  |  |  |  | Kontrollet e policisë të realizuara | Raportimi i MB/PRr |  |
| 4.4 Monitorimi i nivelit të njohurive, qëndrimeve dhe sjelljeve të sigurta të përdoruesve të rrugës | Publikimi i rregullt i treguesve kyç të performancës (TKP) për sjelljet e përdoruesve të rrugës. | Po/Jo/ Pjesërisht | MIE | Jo | Pjesërisht | Po | Po | Raportimi i IT |  | 4.4.2 Regjistrimi, ndjekja dhe publikimi i treguesve kyç të performancës (KPI) që lidhen me sjelljet e përdoruesve të rrugës, sipas indikatorëve të dakordësuar në nivel të BE-së: respektimi i ndalimit për drejtim nën ndikimin e alkoolit, përdorimi i rripit të sigurimit, përdorimi i pajisjeve mbrojtëse dhe shmangia e shpërqendrimit gjatë drejtimit. | IT | PRr/Universitetet | 2026-2028 | - Buxheti i IT | 1 500 000 | 2 000 000 | 2 000 000 | 5 500 000 | TKP të regjistruara | Raportimi i IT |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 26 000 000 | 35 500 000 | 31 500 000 | 93 000 000 |  |  |  |

## Komponenti 5: Kujdesi pas aksidentit

Rezultati specifik për komponentin 5:
Për të siguruar reagim efektiv dhe në kohë ndaj emergjencave, kujdes pas aksidentit dhe shërbime rehabilitimi që përputhen me praktikat më të mira të BE-së dhe synojnë të maksimizojnë normat e mbijetesës dhe rehabilitimit pas aksidenteve rrugore.

|  |  |  |  |  | Vlerat e synuara të RM |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Financimi i parashikuar (Lek) |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Numri i Masës dhe Detajet | Treguesi i rezultatit të masës (RM) | Treguesi (njësia) | Përgjegjës | Viti bazë (2025) | 2026 | 2027 | 2028 | Burimi i verifikimit, frekuenca dhe raportimi |  | Numri dhe detajet e aktivitetit | Përgjegjës | Mbështetës | Viti i fillimit dhe i mbarimit | Burimi i financimit | 2026 | 2027 | 2028 | Total | Treguesi i Prodhimit të Aktivitetit (PA) | Burimi i verifikimit, frekuenca dhe raportimi | Shënime |
| 5.1 Përmirësimi dhe standardizimi i komunikimit midis ndihmësve të parë pas një aksidenti | Procedura të standardizuara dhe të integruara të mbledhjes dhe shkëmbimit të të dhënave midis qendrave 112 dhe 127 | Po/Jo/ Pjesërisht | MPB (Policia e Shtetit)/MSHMS | Jo | Jo | Pjesërisht | Po | Raportimi i MPB/ MSHMS |  | 5.1.1 Përmirësimi dhe vendosja e standardizimit të dy qendrave kombëtare: 112 dhe 127 mbi procedurat në lidhje me mbledhjen fillestare të të dhënave (triazhin) me përgatitjen e procedurave (standardeve) të qarta për shkëmbimin e të dhënave për të shmangur dyfishimin e mbledhjes së të dhënave (triazhin) midis dy shërbimeve. | MPB/MSHMS | Qendrat 112/127 | 2026 | - Buxheti i MPBdhe MSHMS-së/Institucione donatore | 3 000 000 | - | - | 3 000 000 | Mbledhja dhe shkëmbimi I të dhënave i standartizuar | Raportimi i MPB/MSHMS |  |
|  | Procedura përgjigjeje të optimizuara dhe të përditësuara | Po/Jo/ Pjesërisht | MSHMS/MPB | Jo | Jo | Po | Po | Raportimi i MSHMS/MPB/MM |  | 5.1.2 Rishikimi i procedurave të reagimit të SHME në rast aksidentesh | MSHMS | Qendra emergjencës 127 | 2026-2027 | Buxheti i MSHMS | 1 000 000 | 1 000 000 | - | 2 000 000 | Procedurat e SHME u përmirësuan | Raportimi i MSHMS |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5.1.3 Rishikimi i procedurave të reagimit të policisë rrugore në rast aksidentesh dhe rekomandimi i përmirësimeve aty ku është e nevojshme | MPB/PRr | Qendra emergjencës 112 | 2026-2027 | - Buxheti i MPB/Institucione donatore | 1 000 000 | 1 000 000 | - | 2 000 000 | Procedurat e reagimit të përmirësuara | Raportimi i MPB |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5.1.4 Rishikimi i procedurave të reagimit të zjarrfikësve në rast aksidentesh dhe rekomandimi i përmirësimeve aty ku është e nevojshme | MM/ Bashkitë | Qendra emergjencës 112 | 2026-2027 | Buxheti i MM-së/Bashkive | 1 000 000 | 1 000 000 | - | 2 000 000 | Procedurat e zjarrfikësve të përmirësuara | Raportimi i MM/Bashkitë |  |
|  | U krijuan dhe u zbatuan procedura standarde të ndjekjes së pacientëve me sinkronizim të të dhënave midis kujdesit para-spitalor dhe atij spitalor. | Po/Jo/ Pjesërisht | MSHMS, | Jo | Pjesërisht | Po | Po | Raportimi i MSHMS |  | 5.1.5 Ndjekje e një procedure standarte të pacientit në lidhje me sinkronizimin e të dhënave midis kujdesit para-spitalor dhe atij spitalor | MSHMS | 127 | 2026-2027 | - Buxheti i MSHMS | 2 500 000 | 2 500 000 | - | 5 000 000 | Procedurat e SHME u përmirësuan | Raportimi i MSHMS |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5.1.6 Rishikimi i procedurave aktuale për vendosjen e shërbimeve të helikopterëve në rast të aksidenteve rrugore dhe përmirësime sipas nevojës | MSHMS & MM | Qendrat 112/ 127 | 2027 | - Buxheti MSHMS/ MM | - | 1 500 000 | - | 1 500 000 | Shërbimi i helikopterëve është përmirësuar | Raportimi i MSHMS/MM |  |
|  | Sistem i krijuar dhe funksional për regjistrimin dhe monitorimin e treguesve kryesorë të performancës (KPI) për kujdesin pas aksidentit | Po/Jo/ Pjesërisht | MSHMS | Jo | Pjesërisht | Po | Po | Raportimi i MSHMS |  | 5.1.7Regjistrimi dhe ndjekja e TKP-ve që lidhen me kujdesin pas aksidentit | MSHMS | IT | 2026-2028 | - Buxheti i MSHMS | 1 000 000 | 1 000 000 | 1 000 000 | 3 000 000 | TKP-të e regjistruara | Raportimi i MSHMS |  |
| 5.2 Përmirësimi i ekspertizës, kompetencës dhe trajnimit të personelit të shërbimit të emergjencës për veprim pas aksidenteve | Përmbajtje edukative e përditësuar dhe e përmirësuar e ndihmës së shpejtë e integruar në kurrikulat e arsimit të mesëm | Po/Jo/ Pjesërisht | MA | Jo | Pjesërisht | Po | Po | Raportimi i MA |  | 5.2.1 Rishikimi dhe përmirësimi, aty ku është e nevojshme, i përmbajtjes përkatëse arsimore të ndihmës së shpejtë në sistemin e arsimit | MA | MSHMS | 2027 | - Buxheti i MSHMS |  | 3 000 000 |  |  | Kurrikula të arsimit të mesëm me ndihmën e shpejtë të integruar | Raportimi i MA |  |
|  | Ekzistojnë programe trajnimi të standardizuara | Po/Jo/ Pjesërisht | MSHMS/MPB/MM/Bashkitë | Jo | Po | Po | Po | Raportimi i MSHMS/MPB/MM |  | 5.2.2 Standardizimi i trajnimit të personelit mjekësor/policies/zjarrfikësve në rast aksidentesh dhe kryerja e trajnimeve | MSHMS/MPB/MM | 127/ Bashkitë | 2026 | - Buxheti i institucioneve përkatëse |  |  | 9 000 000 | 9 000 000 | Trajnimi i standardizuar dhe i kryer | Raportimi i MSHMS/MPB/MM |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5.2.3 Standardizimi i pajisjeve për automjetet/stafin e EMS-së të përdorura në rast aksidentesh | MSHMS | - | 2027 | - Buxheti i MSHMS | - | 1 500 000 |  |  | Pajisjet e standardizuara | Raportimi i MSHMS |  |
| 5.3 Përmirësimi i regjistrave të spitaleve dhe komunikimi me Policinë Rrugore në lidhje me pacientët e përfshirë në aksidente | Regjistra spitalorë të funksionalë për të dhënat që lidhen me aksidentet | Po/Jo/ Pjesërisht | MSHMS | Jo | Jo | Pjesërisht | Po | Raportimi i MSHMS |  | 5.3.1 Krijimi i regjistrave në spitale në lidhje me aksidentet (mbledhja, ruajtja, ndjekja dhe shkëmbimi i të dhënave). Nëse e nevojshme, zhvillimi i një programi kompjuterik të unifikuar për të gjitha spitalet. | MSHMS | MPB/PRr, AKSHI | 2026-2028 | - Buxheti i MSHMS/Institucione donatore | 5 000 000 | 10 000 000 | 10 000 000 | 25 000 000 | Regjistrat e spitaleve u krijuan | Raportimi i MSHMS |  |
|  | Përmirësimi i bashkëpunimit dhe komunikimit për shkëmbimin e të dhënave të aksidenteve midis shërbimit spitalor dhe policisë | Po/Jo/ Pjesërisht | MSHMS/ MPB/PRr | Jo | Pjesërisht | Pjesërisht | Po | Raportimi i MSHMS/ MPB/PRr |  | 5.3.2 Përmirësimi dhe standartizimi i nje sistemi te rregullt shkëmbimit të dhënave përkatëse midis spitaleve dhe Policisë Rrugore në lidhje me pacientët e përfshirë në aksidente. | MSHMS/ MPB/PR | ISHP, AKSHI | 2026-2028 | - Buxheti i MSHMS/ MPB/PT/Institucione donatore | 2 000 000 | 3 000 000 | 1 000 000 | 6 000 000 | Shkëmbimi i të dhënave MSHMS-MB/PRr në funksion | Raportimi i MSHMS/ MB/PT |  |
| 5.4 Krijimi i shkallës së lëndimeve SHMSHL3+ | Krijimi I klasifikimit SHMSHL3+ | Po/Jo/ Pjesërisht | MSHMS/ MPB/PRr | Jo | Pjesërisht | Pjesërisht | Po | Raportimi i MSHMS |  | 5.4.1 Prezantimi dhe krijimi i shkallës së lëndimeve SHMSHL 3+ në sektorin e shëndetësisë (spitalet) | MSHMS | Spitalet | 2027-2028 | - Buxheti i MSHMS/Institucione donatore | - | 1 500 000 | 1 500 000 | 3 000 000 | SHMSHL3+ e krijuar | Raportimi i MSHMS |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 16 500 000 | 54 000 000 | 22 500 000 | 93 000 000 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Totali (1+2+3+4+5) |  |  |  |  |  |  |  | 364 000 000 |  |  |  |